**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 1 полугодие 2020 года**

с.Троицкое 3 июля 2020 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г. № 109.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1402,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2020 года составило 793,6 тыс.рублей, или 56,6% .

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения.
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения» предусмотрено основное мероприятие :

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

По данным мероприятиям заключено 6 контрактов:

- зимнее содержание дорог(очистка дорог от снега) на сумму 275,0тыс.рублей;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – 192 м2;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси -26,5 т;

- планировка проезжей части дорого автогрейдером с.Троицкое ул. Чехова и с.Кошкино ул.Горная – 4445 м2;

- восстановление профиля дорог с.Кошкино, с.Троицкое ул.Октябрьская, пер.Парковый, пер.Монтажный 8380 м2;

- установлено 8 шт сигнальных столбов.

В рамках реализации Подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах на территории с с.Троицкое ул.Ленина -0,09км .

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2020 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Специалист 1 категории

Администрации Троицкого сельского поселения: К.П.Котоленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за I полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения». | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко К.П. ) | X | X | X | 1002,1 | 1002,1 | 673,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | специалист 1 категории  Котеленко К.П. | Заключено 6 контрактов на содержание автомобильных дорог | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 1002,1 | 1002,1 | 673,6 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 120,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах на территории с с.Троицкое ул.Ленина | специалист 1 категории  Котеленко К.П. | Нанесено 0,09 км пешеходной разметки | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Нанесение горизонтальной разметки 1.14.1. ПДД РФ в с.Троицкое ул.Ленина | специалист 1 категории  Котеленко К.П. | Заключен 1 контракт | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 213,9 | 213,9 | 0 | Срок выполнения работ согласно графика до 30.06.2020г |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Дислокация дорожных знаков с.Троицкое | специалист 1 категории  Котеленко К.П. | Заключен 1 контракт | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 66,1 | 66,1 | 0 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](#Par1127) |  | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  специалист 1 категории  Котеленко К.П. | X | X | X | 1402,1 | 1402,1 | 793,6 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.