**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2023 года**

с.Троицкое 10 октября 2023 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 6934,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5265,2 тыс.рублей, или 75,9% .

 В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках **Подпрограммы 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие :

 - организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий.

По данным мероприятиям заключен 1 контракт на техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский, срок выполнения работ не наступил.

 В рамках реализации **Подпрограммы 2**. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

**1. Мероприятия по организации освещения улиц Троицкого сельского поселения.**

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 498,8 тыс.рублей;

- произведен демонтаж светильников в количестве 42 шт;

- смена люминесцентных ламп на светодиодные в количестве 78 шт;

- установлено 34 светильника с лампами люминесцентными;

- установлено 8 светодиодных светильников.

**2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.**

- заключен контракт по обслуживанию видеонаблюдения по адресу с.Троицкое Ленина 59б (парк) -30,0 тыс.рублей;

- выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия для тротуара от ул.Мельничная до ул.Монтажная по ул.Ленина на сумму 867,3 тыс.рублей;

- заключен контракт на вывоз ТКО с парка с.Троицкое на сумму тыс.рублей

- выполнены работу по спилу деревьев-угроз расположенных пос.Федосеевка ул. Миусская в кол-ве 10 шт

- произведена стрижка живой изгороди 936 м2 и покос травы газонокосилкой 6687,5м2 в парке с.Троицкое на сумму 75,1 тыс.руб;

- работы по уборке территории составили на 1 полугодие 126,6 тыс.рублей;

- производился тракторный покос (4,4 га) и ручной покос травы (38000 м2);

- произведена обрезка крон деревьев на территории поселения в количестве 47 шт;

-приобретение и посадка цветов на территории парка -20,4 тыс.рублей;

-расчистка территории от кустарника, мелколесья и корчевание пней по адресу: с.Троицкое ул Монтажная 29 на сумму 78,6 тыс.рублей

**3. Мероприятия по содержанию мест захоронения.**

- заключен контракт на вывоз ТКО с кладбищ с.Троицкое, п.Луначарский,с.Кошкино на сумму 161,9 тыс.рублей;

- на содержание гражданского кладбища в с.Троицкое выделено 400 тыс.рублей и освоено 100,0 тыс. руб;

- ремонт памятника участникам ВОВ по адресу с.Троицкое ул.Мирная 7а – 74,0 тыс.руб.

- приобретение венков к памятникам на возложение - 13,4 тыс.рублей;

- выполнены работы по спилу деревьев-угроз на территории гражданского кладбища в с.Троицкое ул.Мирная 7а в количестве 24 шт на сумму 240 тыс.рублей;

- произведена инвентаризация кладбища в с.Кошкино;

 - обеспечивалось патрулирование сотрудниками частной охранной организацией путем объезда Памятников ВОВ на предмет порчи вандалами и пресечения нарушений общественного правопорядка - 42,0 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старшин инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

 за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А )  | X | X | X | 100,1 | 100,1 | 79,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района» | старший инспекторСтращенко А.А |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий | старший инспекторСтращенко А.А | Заключен контракт на ТО газового оборудования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,1 | 100,1 | 79,0 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 6833,9 | 6833,9 | 5186,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения  | старший инспекторСтращенко А.А | Производится оплата уличного освещения, а также выполняются работы по замене ламп уличного освещения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2181,1 | 2181,1 | 991,2 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.2.Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | старший инспекторСтращенко А.А. | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3322,7 | 3322,7 | 3268,1 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.3.Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | старший инспекторСтращенко А.А | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1155,7 | 1155,7 | 926,9 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыстарший инспекторСтращенко А.А | X | X | X | 6934,0 | 6934,0 | 5265,2 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.