**ПРОЕКТ**

****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_.\_\_\_.2019 г. № \_\_\_\_

с. Троицкое

**Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения» и распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 18.09.2018г № 108 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Троицкого сельского поселения» Администрация Троицкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2020г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Троицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Троицкого сельского поселения О.Н.Гурина**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Троицкого сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Троицкого сельского поселения

от \_\_.\_\_\_.2019 № \_\_

ПРОГРАММА

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Паспорт

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной  программы | – | Администрация Троицкого сельского поселения  муниципальные учреждения (далее – учреждения);  организации, электрической энергией или их передачу (по согласованию); поставщики эклектической энергии (далее – генерирующие компании) (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной  программы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Троицком сельском поселении».  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения». |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной  программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы и электрических сетей |
| Задачи муниципальной  программы | – | создание условий для повышения энергетической эффективности организаций;  создание условий для повышения энергетической эффективности, увеличения освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению; |
| Целевые показатели муниципальной  программы | – | объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований;  индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году;  доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области;  уровень газификации Ростовской области;  доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии,  в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | – | 2020 – 2030 годы.  Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной  программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | – | улучшение энергосбережения и повышение энергетической эффективности, уличного освещения |

Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Троицком сельском поселении»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Троицком сельском поселении» (далее также – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Троицкого сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цели  подпрограммы 1 | – | повышение энергетической эффективности организаций |
| Задачи подпрограммы 1 | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;  снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ;  доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2020 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 1 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание условий для реализации учреждениями проектов в энергоэффективности и энергосбережения;  обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |

Паспорт

подпрограммы «Развитие и модернизация

электрических сетей, включая сети уличного освещения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее также – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Участники  подпрограммы 2 | – | органы местного самоуправления |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | – | повышение энергетической эффективности, увеличение освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| Задачи подпрограммы 2 | – | сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей;  повышение доли освещенности улиц населенных пунктов;  планирование перспективного развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | протяженность построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей;  протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2020 – 2030 годы.  Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 2 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Троицкого сельского поселения;  повышение удовлетворенности населения уровнем освещенности улиц;  повышение эффективности расходования бюджетных средств |

7. Приоритеты и цели

в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в Троицком сельском поселении

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Неклиновского района на период до 2030 года.

Основными приоритетами в сфере энергосбережения являются: повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Троицком сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

создание условий для повышения энергетической эффективности организаций в Троицком сельском поселении;

создание условий для повышения энергетической эффективности, увеличения освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению.

Сведения о показателях муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2030 год. Этапы реализации государственной программы не выделяются.

8. Общая характеристика

участия Троицкого сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие Троицкого сельского поселения в мероприятиях, направленных на повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях и объектах энергетики, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Троицкого сельского поселения

«Энергоэффективность

и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики», подпрограмм

муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и их значениях

| №  п/п | Номер  и наименование показателя | Вид  показа­теля | Единица измерения | Данные для расчета значения показателя | | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Троицкого сельского поселения, | ведом­ственный | кВт | 145,2 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | |
| 1.2. | | 2. Доля фактически освещенных улиц  в общей протяженности улиц населенных пунктов Троицкого сельского поселения | ведом­ственный | процентов | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | | 28,0 | |
| 1.3. | | 3. Уровень газификации  в Троицком сельском поселении | ведом­ственный | процентов | 88,00 | 88,33 | 88,49 | 88,54 | 88,69 | 88,80 | 89,00 | 89,21 | 89,35 | 89,48 | 89,61 | 89,73 | | 90,00 | |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Троицком сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Троицкого сельского поселения | ведом­ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| 2.2. | | 1.2. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории  Троицкого сельского поселения | ведом­ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| 3. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1. | | 3.1. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей | ведом­ственный | километров | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 3.2. | | 3.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | ведом­ственный | километров | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |

\* Значение показателя будет уточняться при выделении средств местного бюджета. При отсутствии финансирования из местного бюджета значение показателя остается на уровне последнего года, в котором было предусмотрено финансирование.

\*\* Значение показателя будет уточняться при выделении внебюджетных средств.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный  за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации  основного мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Троицком сельском поселения» | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности организаций в Троицком сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» | | | | | | | |
| 1.1.1. | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений  за потребляемые объемы энергетических ресурсов  по приборам учета | неисполнение требований статьи 13 Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ | показатели 1, 1.1, 1.2 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в Троицком сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.2.1. | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | показатели 1 |
| II. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности,  увеличение освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению» | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей» | | | | | | | |
| 2.1.1. | ОМ 2.1. Разработка проектной документации на строительство  и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | готовность  к финансированию реконструкции электрических сетей | неготовность  к финансированию реконструкции электрических сетей | показатели 2, 2.1 |
| 2.1.2. | ОМ 2.2. Строительство  и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | снижение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов» | | | | | | | |
| 3.2.1. | ОМ 2.3. Разработка проектной документации на строительство  и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | готовность  к финансированию строительства  и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | неготовность  к финансированию строительства  и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | показатели 3, 3.1 |
| 3.2.2. | ОМ 2.4. Строительство  и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | повышение уровня освещенности | снижение уровня освещенности | Показатели 3 |
| 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Планирование перспективного развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей» | | | | | | | |
| 3.3.1. | ОМ 2.5. Разработка схемы  и программы перспективного развития электроэнергетики в Троицком сельском поселении | Администрация Троицкого сельского поселения | 2020 | 2030 | повышение качества планирования развития электроэнергетики | снижение качества планирования развития электроэнергетики | показатель 3 |

\* Срок реализации мероприятия будет уточняться при выделении средств местного бюджета.

Примечание.

Используемое сокращение:

ОМ – основное мероприятие.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Троицкого сельского поселения

«Энергоэффективность

и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

Бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа  Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие энергетики» | всего  в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Троицкого сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности т в государственных  и муниципальных учреждениях» |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ОМ 2.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 2.2. Строительство  и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ОМ 3.3. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ОМ 3.4.Строительство  и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Троицкого сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* Объемы финансирования мероприятий будут уточняться в установленном порядке при изменении местного бюджета.

Примечание.

1. Общий объем финансового обеспечения государственной программы представлен без учета дополнительных средств федерального бюджета на реализацию региональных составляющих национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», реализуемых в рамках государственной программы в период с 2020 по 2030 год, которые будут включены в государственную программу дополнительно по мере их доведения соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

2. Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

X – данная ячейка не заполняется.

ожение № 5

к муниципальной прогамме

Троицкого сельского поселения

«Энергоэффективсть

и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы | Источник финансиро­вания | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа  Троицкого сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие энергетики» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Троицком сельском поселении» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

\* Объемы финансирования мероприятий будут уточняться в установленном порядке при изменении местного бюджета.